臺南市政府工程施工查核常見25項缺失檢核表

項次	缺失編號	缺失內容	104年比例	105年比例	說明
工程主辦機關品管制度QA1常見缺失
1	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	51.43%	50.71%	
2	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	45.00%	50.71%	
3	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	43.57%	37.86%	
4	4.01.13	□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	28.57%	25%	
5	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	19.29%	23.57%	
監造單位品管制度QA2常見缺失
6	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	77.14%	80.71%	
7	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求	55.00%	52.14%	
8	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實紀載	53.57%	55.71%	
9	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	41.43%	45%	
10	4.02.99	其他監造單位品管缺失	31.43%	27.86%	
承攬廠商品管制度QB常見缺失
11	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	88.57%	92.14%	

臺南市政府工程施工查核常見25項缺失檢核表
項次	缺失編號	缺失內容	104年比例	105年比例	說明
12	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	67.14%	71.43%	
13	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	39.29%	32.14%	
14	4.03.05	□對材料檢(試)驗報告未予審查，或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	36.43%	37.14%	
15	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	33.57%	29.29%	
承攬廠商施工品質W常見缺失
16	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	69.29%	71.43%	
17	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或□損壞未修復，或□填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或□影響鄰房安全。	49.29%	47.86%	
18	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	41.43%	42.14%	
19	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	37.86%	35%	
20	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	35.00%	43.57%	
21	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	30.71%	20%	
22	5.07.01.99	其他一般施工缺失	29.29%	22.14%	
23	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	28.57%	32.86%	
24	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	26.43%	25.71%	
25	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	26.43%	17.14%	