中華民國101年3月14日 / 府工公新一字第1010171428A號令訂定 / 中華民國102年4月9日 / 府工公新一字第1020276987號函修正

臺南市政府公共工程材料試（檢）驗作業要點
一、臺南市政府（以下簡稱本府）為規範本府及所屬機關（以下簡稱各機關）辦理材料、原料性能試（檢）驗作業，提升公共工程施工之品質，特訂定本要點。
二、試（檢）驗作業應經財團法人全國認證基金會（TAF）認證合格之機關（構）（以下簡稱認可機關【構】）為之。
三、各機關工程材料、原料之相關物理、化學性能試（檢）驗事項，應送交本府工務局（以下簡稱本局）執行。本局得委由認可機關（構）協助辦理試（檢）驗事項。
四、辦理試（檢）驗之工程項目範圍如下：
（一）工程開工至竣工各階段施工品質。
（二）各種工程材料品質、性能。
（三）道路挖掘回填後應作之各種試驗。
（四）各種工程材料配比設計。
（五）其他本府指定必要項目。
五、辦理試（檢）驗適用準據規範之順序如下：
（一）工程契約書或材料採購契約書規定事項。
（二）相關工程法規規定事項。
（三）依國家標準制定辦法所定標準。
（四）國外工程材料試驗規範。
六、各機關申請試（檢）驗，應至本府材料實驗管理系統填載下列事項，並得委由工程承包廠商辦理之：
（一）申請機關。
（二）工程契約名稱。
（三）試（檢）驗項目及數量。
（四）廠商名稱。
七、申請試（檢）驗項目非本府訂定之項目或本局因故不能受理試（檢）驗者，申請機關得另行委託認可機關（構）辦理。
八、各機關申請試（檢）驗案件之處理流程如附表一；其試驗項目及收費基準如附表二。
九、本要點未規定者，依各主辦工程機關相關規定辦理或依上級機關規定辦理。
十、依本要點規定執行確有困難之工程，除經各機關首長或其授權人員同意，得免依本要點辦理外，各機關應將本要點列入工程契約辦理。

第一次申請須準備工商憑證或自然人憑證。
1.由申請單位至材料實驗管理系統申請試驗，其網址如下﹕http://mes.tainan.gov.tw/TBQA/index.jsp
＜附表一＞材料試驗處理流程

2.登錄帳號、密碼及填寫案件資料及請驗單資料並依系統提供之繳費方式辦理繳費。
請各承商於申請試驗前與工程主辦單位確認試驗項目及數量。

承商可自行於本府材料試驗管理系統列印工程材料請驗單以利備查。
3.由材料實驗管理系統隨機抽選委託試驗單位。

4.工程主辦單位指定之會驗人員、廠商、試驗單位一同至現場取樣或由工程主辨單位指定之送驗人員會同廠商押送樣品至試驗單位，並留有記錄。

材料試驗管理系統另外再提供試驗報告電子檔給申請單位
5.試(檢)驗結果由試驗單位通知申請單位並寄發試驗報告

＜附表二＞試驗項目及收費基準表
類別	試驗項目	單位	本府收取試驗費用（元）
混凝土、 磚類	混凝土圓柱試體抗壓試驗（未養護）	個	200
	混凝土圓柱試體抗壓試驗（養護）	個	315
	混凝土鑽心試體抗壓試驗	個	430
	混凝土鑽心試體抗壓試驗（含取樣）	個	1715
	低強度混凝土圓柱試體抗壓試驗	個	275
	水泥砂漿及噴射樁試體抗壓試驗	個	285
	磚類試體抗壓試驗	個	770
	磚類吸水率試驗	個	500
瀝青混合物	瀝青混凝土單位重、穩定值及流度試驗	次	5715
	瀝青混凝土單位重	次	5500
	瀝青混凝土篩分析及瀝青含量試驗	次	4285
	瀝青混凝土鑽孔	孔	700
	瀝青混凝土厚度試驗	顆	715
	瀝青混凝土壓實度試驗	顆	715
	瀝青黏度試驗	次	10000
鋼筋金屬材料	鋼筋一般物性試驗	支	1245
	鋼筋續接拉伸試驗	支	1000
	鋼筋化性分析試驗	個	1200
	金屬材料鍍鋅量試驗	組	1430
土壤、骨材 粒料類	粒料比重及吸水率試驗	次	1570
	級配料篩分析試驗	次	2145
	洛杉磯磨損試驗	次	3430
	級配料夯壓試驗(含比重吸水率及篩分析)	組	8900
	土壤夯壓試驗	組	5500
	工地密度試驗（路床）(土壤)	孔	1430
	工地密度試驗（基、底層）(級配)	孔	2150